# Plan

**Gruppen**  
Renas, Marcus, Lukas og Haraldur

## Info

Vi laver projektet efter den monolitisk arkitektur.

Vi bruger GitHub som repository ”H2PD071123\_Grp2\_AutoAuction” for at vi har samlet vores projekt, derudover vil der være en backup på nettet og vi vil alle kunne tilgå og arbejde på projektet samtidig.  
GitHub vil vi have 4 branches.  
 -main  
 -vehicle  
 -database  
 -user  
 -auction  
 -gui  
 -search

Der kan laves så mange sub branches som der er behov for (husk at slette efter mere)

Git regler1) Inden merge på master branch skal dette meldes til gruppen.2) Inden merge på en branch skal man merge modtagere branchen ned på sin egen.

# Opdeling

Vi følger Krav specifikation dokumentet.

Gui.  
 -Grænseflade (G)  
 Database.  
 -Database (D)  
 Actions Engin.  
 -Vehicle (V)  
 -User (U)  
 -Auktion (A)  
 -Auktion søgning (AS)

# Tidsplan

31 August Til 8 september. (12 timer)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navne** | **Krav Id** | **Start Dato** | **Færdig Dato** |
| Lukas | V1, V2, V3 | 08/09/2023 |  |
| Renas | V4, V5, V6 | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
| Marcus | V7, V8, V9 | 08/09/2023 |  |
| Haraldur | V10, V11, V12 | 08/09/2023 |  |

8 September Til 11 september. (6 timer) – Milepæl 1 aflevering

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navne** | **Krav Id** | **Start Dato** | **Færdig Dato** |
| Lukas | V13, V14, V15 |  |  |
| Renas | V16, V17, V18 | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
| Marcus | V19, V20, V21 |  |  |
| Haraldur | D1, D2 |  |  |

11 September Til 15 september. (5 timer)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navne** | **Krav Id** | **Start Dato** | **Færdig Dato** |
| Lukas | D3, D4, D5 |  |  |
| Renas | D6, D7, D8 |  |  |
| Marcus | D9, D10, D11, D12, D13, D14 |  |  |
| Haraldur | D15, D16, D17 |  |  |

xx September Til xx september. (x timer)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navne** | **Krav Id** | **Start Dato** | **Færdig Dato** |
| Lukas |  |  |  |
| Renas |  |  |  |
| Marcus |  |  |  |
| Haraldur |  |  |  |

xx September Til xx september. (x timer)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navne** | **Krav Id** | **Start Dato** | **Færdig Dato** |
| Lukas |  |  |  |
| Renas |  |  |  |
| Marcus |  |  |  |
| Haraldur |  |  |  |

Samarbejdsplan  
Hvis man er forhindret i at komme eller kommer for sent, opdatere man gruppen via Discord Direkte beskeder ”H2 projekt”.

Vi skal informere hinanden hvis manglende forståelse opstår.  
Der skal være plads og det er okay ikke at forstå alting, det op til den enkelte at opsøge forståelse/information.

Hjemmearbejde bliver planlagt af gruppen på forhånd.

# Kode

## Kommentar.

Koden bliver skrevet som selvbeskrivende.  
Dog er det mulighed for at tilføje alt den kommentar man har behov for, disse kommentarer vil blive ryddet op i inden aflevering.

## Standarder

Vi følger C# standarder og under hele forløbet har vi alle adgang til at ændre hinandens kode til at følge standarderne, dette skal dog ske ved at informere modparten om dette.